BƯỚC 1. VIẾT USER STORY CHO R5

- User Story:

As a Quản lý phòng khám,

I want to tự cập nhật giá của các gói khám trực tiếp trên hệ thống,

So that tôi có thể điều chỉnh bảng giá nhanh chóng, chủ động mà không phải phụ thuộc vào việc gửi email nhờ Admin RikkeiCare cập nhật hộ.

- Giải thích lựa chọn vai trò "Quản lý phòng khám" (chủ thể giá trị):

Nhu cầu cốt lõi ở đây xuất phát từ chính Quản lý phòng khám – người trực tiếp sở hữu dịch vụ và có nhu cầu điều chỉnh giá tức thì. Admin RikkeiCare chỉ là "người làm hộ" (điểm nghẽn vận hành) do hệ thống cũ chưa có tính năng self-service. Mục tiêu của tính năng mới là phân quyền và trao quyền chủ động cho người dùng thực sự của tính năng, giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ.

BƯỚC 2. VIẾT PHẦN THEN CHO 2 AC CỦA R5

- AC 1 (Thành công):

  - Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,

  - When nhập giá mới hợp lệ cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống lưu giá mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công", và cập nhật ngay lập tức bảng giá mới của gói khám đó trên ứng dụng RikkeiCare cho bệnh nhân nhìn thấy.

- AC 2 (Thất bại / Ngoại lệ):

  - Given quản lý để trống ô giá (hoặc nhập giá không hợp lệ/âm),

  - When nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô nhập liệu "Giá gói khám không được để trống", và giữ nguyên mức giá cũ của gói khám.

BƯỚC 3. THẺ R5 ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

- Kết luận: Thẻ R5 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN để kéo sang cột "Ready for Sprint".

- Lý do:

Rà soát theo Definition of Ready (DoR) gồm 4 tiêu chí của nhóm:

  - Có User Story đủ 3 vế → ĐẠT (đã hoàn thành ở Bước 1).

  - Có tiêu chí nghiệm thu (AC) → ĐẠT (đã có 2 AC ở Bước 2).

  - Đã được ước lượng (Estimated) → CHƯA ĐẠT (Dev Team chưa tiến hành ước lượng điểm Story Point cho thẻ R5).

  - Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint → CHƯA ĐẠT / CHƯA XÁC ĐỊNH (do chưa qua bước ước lượng nên chưa thể khẳng định chắc chắn thẻ này đủ nhỏ để hoàn thành trọn vẹn trong 1 Sprint hay không).

Thẻ R5 cần được Dev Team ước lượng (qua buổi Backlog Refinement) trước khi PO kéo sang cột "Ready for Sprint".

BƯỚC 4. HOÀN THIỆN THẺ R5 TRÊN TRELLO

Khi thẻ R5 đã đáp ứng DoR (được chấm 3 Story Point) và kéo vào Sprint, các thông tin trên thẻ Trello được thiết lập như sau:

- Tên thẻ: [R5] Tự cập nhật giá gói khám cho Quản lý phòng khám

- Nhãn (Label): Xanh dương (Feature - Tính năng mới).

- Người phụ trách (Assignee): [Tên Lập trình viên Front-End / Back-End đảm nhận, ví dụ: Nguyễn Văn A].

- Checklist (2–3 mục chi tiết):

  - Thiết kế UI Form chỉnh sửa giá và thông báo validation error trên Portal Quản lý.

  - Phát triển API Backend cập nhật giá gói khám & ghi log lịch sử thay đổi giá.

  - Viết Unit Test & Kiểm thử End-to-End theo 2 kịch bản AC1, AC2.

- Hạn hoàn thành (Due date): [Ngày cuối cùng của Sprint, ví dụ: 17:00 ngày 20/10/2026].

- Vị trí của thẻ: Nếu R5 là việc có ưu tiên cao nhất, thẻ bắt buộc phải được đặt ở vị trí trên cùng (Top) của cột (trong cột Sprint Backlog hoặc In Progress).

BƯỚC 5. ĐỌC BURNDOWN CHART

a) So sánh ngày 6 với đường lý tưởng

- Đường lý tưởng (Ideal Line): Mỗi ngày giảm 3 point.

→ Đến Ngày 6, số point lý tưởng còn lại phải là: 30-6×3=12 point.

- Thực tế (Actual Line): Ngày 6 thực tế còn lại 20 point.

- Kết luận: Nhóm đang CHẬM so với tiến độ lý tưởng. Số point lệch (chậm hơn) là:

20-12=8 point

b) Xử lý báo cáo "Xong 80%" của thẻ R5

- Trả lời: KHÔNG NÊN trừ 3 point của thẻ R5 khỏi biểu đồ Burndown Chart.

- Lý do (Theo nguyên tắc Scrum & Binary Progress):

  - Trong Scrum, một công việc chỉ được tính là hoàn thành khi nó đạt 100% Definition of Done (DoD) (đã code, test, pass QA, merge code) và chuyển sang cột Done.

  - Khái niệm "hoàn thành 80%" không có giá trị nghiệm thu trong Agile (No Partial Credit). Nếu cho phép trừ điểm khi chưa Done, Burndown Chart sẽ phản ánh sai lệch năng lực thực tế, tạo ra ảo tưởng về tiến độ và rủi ro bị sót lỗi ở khâu QA.